דוח MVP

כלי לבדיקת כדאיות עסקאות התחדשות עירונית

אבן דרך שבוע 8 — מינימום ישים (MVP)

| שם | שקד עקריש | מנחה | ד״ר איל זינגר |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | ספטמבר 2025 | גרסה | MVP v1.0 |

# 1. תוכנה מינימלית עובדת (Minimum Viable Product)

## 1.1 מה הושג

פותחה אפליקציית Streamlit מלאה לבדיקת כדאיות עסקאות התחדשות עירונית. האפליקציה כוללת ממשק קלט מלא, מנוע חיזוי מבוסס מודל ML מאומן, הסברי SHAP לכל גורם, וניתוח רגישות אוטומטי לשישה תרחישים.

## 1.2 רכיבים שמומשו

- Pipeline נתונים: טעינת dataset, הנדסת features, עיבוד מקדים (StandardScaler + OneHotEncoder)

- 4 מודלי Classification: LogisticRegression, RandomForest, GradientBoosting, XGBoost

- 4 מודלי Regression: Ridge, RandomForest, GradientBoosting, XGBoost

- בחירת המודל הטוב ביותר אוטומטית לפי AUC-ROC (classification) ו-RMSE (regression)

- ממשק Streamlit: sidebar לקלט, 3 עמודות תצוגה, SHAP waterfall, טבלת רגישות

- SHAP explainer (TreeExplainer) — שמור כ-pkl לטעינה מהירה

## 1.3 תוצאות מודלים

| מודל | AUC-ROC | Accuracy | CV AUC | הערה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost | 0.9881 | 0.9600 | 0.9837 | Best — נבחר |
| Random Forest | 0.9863 | 0.9500 | 0.9904 | חזק, פחות מ-XGB |
| Gradient Boosting | 0.9612 | 0.9700 | 0.9627 |  |
| Logistic Regression | 0.9913 | 0.9400 | 0.9889 | Baseline |

# 2. התקדמות ביחס ללוח הזמנים המקורי

## 2.1 מה בוצע

| שבוע | משימה | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Dataset + Pipeline נתונים + EDA | ✅ בוצע |  |
| 3–4 | אימון מודלים בסיסיים, תוכנית עבודה | ✅ בוצע |  |
| 5–6 | XGBoost, Feature engineering, SHAP | ✅ בוצע | מוקדם מהמתוכנן |
| 7–8 | Streamlit UI, בדיקות, MVP | ✅ בוצע |  |

## 2.2 מה לא בוצע עדיין

- מפת חום גיאוגרפית (folium) — נדחה לשלב ההרחבות

- Streamlit Cloud deployment — בתהליך

- סרטון שיווקי — מתוכנן בשלב הסופי

# 3. מסקנות ראשוניות ועדכון יעדים

## 3.1 ממצאים עיקריים

המודל מאשר את ההנחה שמרווח גולמי ו-IRR הם הפרמטרים הדומיננטיים ביותר בחיזוי כדאיות, כפי שמשתקף בניתוח SHAP. גורמי מיקום (עיר) תורמים בצורה משמעותית — עסקאות בתל אביב ורמת גן מקבלות bonus בסיסי של ~8 נקודות ציון על פרויקטים זהים בערים פריפריאליות. גיל הבניין מתגלה כגורם חיובי — בניינים ישנים יותר (>40 שנה) זוכים לאישורים בסבירות גבוהה יותר, עקב דחיפות חיזוק.

class imbalance של 80/20 טופל דרך class_weight='balanced'. ה-Precision על הסינון השלילי (כדאי=0) עמד על ~0.76 לפני שיפור, ועל ~0.82 אחרי תיקון ה-threshold ל-0.45.

## 3.2 עדכון יעדים

- יעד AUC ≥ 0.80 — הושג ועבר (הטוב ביותר: AUC=0.9913)

- יעד RMSE ≤ 10 — הושג (Ridge Reg: RMSE=4.250)

- הוספת batch mode (קובץ CSV) — נוסף לרשימת ה-extensions

# 4. נספח — תיעוד פגישות ושלבי עבודה

## פגישה 1 — מפגש פתיחה (יולי 2025)

- נוכחים: שקד עקריש, ד״ר איל זינגר

- נושאים: אישור נושא הפרויקט, הגדרת dataset סינתטי, קביעת מסגרת עבודה

- החלטות: אישור כיוון, dataset ישראלי מבוסס נתוני שוק אמת

## שלבי עבודה עצמאיים

- שבוע 1: בניית dataset סינתטי (500 עסקאות, 33 שדות) — Python + openpyxl

- שבוע 2: EDA, ניתוח התפלגויות, קורלציות, feature selection ראשוני

- שבוע 3: pipeline אימון, LR + RF baseline, הגדרת train/test split

- שבוע 4: XGBoost, SHAP integration, GridSearchCV, hyperparameter tuning

- שבוע 5-6: Streamlit UI, ניתוח רגישות, בדיקות קצה לקצה

- שבוע 7-8: refactoring, תיעוד, pytest, GitHub setup